Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Ticketera Prime |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y programación, Modelamiento y administración de bases de datos, Gestión de proyectos TI, Seguridad informática. |
| Competencias | Desarrollar soluciones de software aplicando buenas prácticas; Construir y administrar modelos de datos; Gestionar proyectos informáticos (alcance, tiempo, calidad); Implementar medidas de seguridad; Realizar pruebas de calidad (QA). |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema y Contexto: El proyecto abordó la informalidad y falta de control en la gestión de soporte TI dentro de establecimientos educacionales en la Región Metropolitana. Actualmente, estos procesos dependen de correos dispersos o avisos verbales ("pasillo"), lo que genera pérdida de información y tiempos de respuesta ineficientes que interrumpen la continuidad de las clases. Relevancia Laboral: Este tema es crítico en el campo laboral actual, donde la Transformación Digital exige que incluso las instituciones con recursos limitados optimicen sus operaciones mediante software a medida (SaaS) en lugar de procesos manuales. Aporte de Valor: Ticketera Prime entregó una solución centralizada que profesionaliza el área de TI del colegio. Su mayor valor es la trazabilidad: transformar problemas invisibles en métricas gestionables (Reportes de SLA y Categorías), permitiendo a la dirección tomar decisiones basadas en datos reales. |
| 2. Objetivos | Objetivo General: "Diseñar e implementar una plataforma digital de gestión de tickets para instituciones educativas, que permita mejorar la atención de solicitudes técnicas, asegurando trazabilidad y eficiencia en los procesos de soporte." Objetivos Específicos Cumplidos: - "Desarrollar una aplicación web para la administración y seguimiento de tickets" (Logrado al 100% con Django/Azure). - "Implementar sistema de roles y seguridad" (Logrado con perfiles Docente/TI/Admin). - "Generar reportes de gestión para la toma de decisiones" (Logrado en la Fase 3). - "Reducir los tiempos de resolución" (Habilitado mediante alertas automáticas y medición de SLA). |
| 3. Metodología | Descripción: Se utilizó la metodología ágil Scrum, con un ciclo de vida iterativo dividido en 3 grandes Fases (Sprints extendidos). Trabajamos con un Product Backlog priorizado y realizamos revisiones continuas para ajustar el alcance. Fundamentación: Esta metodología fue pertinente porque, al ser un equipo de solo dos personas, necesitábamos la flexibilidad para adaptar los roles (ambos programamos y documentamos) y re-priorizar tareas (como enfocar la Fase 3 en Reportes y Notificaciones avanzadas en lugar de una app móvil nativa) sin detener el avance del proyecto. Nos permitió entregar valor funcional (MVP) desde la mitad del semestre. |
| 4. Desarrollo | Etapas Desarrolladas: - Fase 1 (Definición): Levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura y modelo de datos inicial. - Fase 2 (Core): Desarrollo del núcleo web (CRUD de tickets), autenticación y despliegue base en Azure. - Fase 3 (Consolidación): Implementación de lógica de negocio avanzada: Sistema de Notificaciones Automáticas (Signals), Módulo de Reportes con filtros de fecha y gráficos, y refinamiento de UI (Landing Page, Dashboard). Facilitadores: El uso del framework Django fue el mayor acelerador, proveyendo herramientas listas para seguridad (auth), base de datos (ORM) y administración. La sinergia del equipo (trabajo colaborativo en todas las capas) evitó cuellos de botella. Dificultades y Ajustes: - Dificultad: La curva de aprendizaje para desplegar correctamente la base de datos (MSSQL) en Azure y los ajustes finos de CSS para una experiencia de usuario profesional. - Ajuste Realizado: Se decidió posponer el desarrollo de la aplicación móvil nativa ("API Móvil") para priorizar la robustez de la plataforma web, enfocando los esfuerzos de la Fase 3 en el Módulo de Reportes y Notificaciones, que aportaban mayor valor inmediato a la gestión del colegio. |
| 5. Evidencias | Repositorio GitHub: Código fuente completo con control de versiones, mostrando la evolución desde el commit inicial hasta la implementación de Signals y Reportes. Documentación Técnica (DAS): Documento de Arquitectura de Software actualizado con vistas 4+1. Software Funcional: Plataforma desplegada con: - Dashboard de KPIs en tiempo real. - Sistema de alertas automáticas - Reportes de gestión exportables. Set de Pruebas: Planillas de validación funcional y de seguridad ejecutadas. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | #### Intereses y proyecciones profesionales - Reflexión: El proyecto APT confirmó nuestro interés en el desarrollo Full Stack y la arquitectura Cloud. La experiencia de construir un producto desde la base de datos hasta el frontend, pasando por la configuración de servidores en Azure, nos dio una visión holística del ciclo de vida del software que es muy valorada en la industria. - Proyecciones: - Intereses a profundizar: Arquitectura de Microservicios y contenedores (Docker/Kubernetes) para escalar la solución, y desarrollo de aplicaciones móviles híbridas (Flutter/React Native) para completar el ecosistema. - Proyección Laboral: Nos sentimos preparados para asumir roles de Desarrollador Junior Avanzado o Ingeniero de Software, con la capacidad no solo de escribir código, sino de entender el negocio y gestionar el despliegue en la nube. |