PLANILLA RESUMEN DEL PROYECTO

# NOMBRE DEL PROYECTO                                                            CLIENTE DEL PROYECTO          	                             STAKEHOLDER DEL PROYECTO

| Ticketera Prime | Colegios | Dirección de colegios, equipos TI, docentes. |
| --- | --- | --- |

| RESUMEN DEL PROYECTO | El proyecto contempla el desarrollo de una plataforma digital de gestión de tickets como propuesta académica dirigida a colegios, con el fin de optimizar la atención de requerimientos técnicos de docentes y administrativos. La solución incluye una aplicación web y móvil, que permitirá registrar solicitudes, darles seguimiento y generar reportes de apoyo a la gestión. El desarrollo se ejecutará bajo la metodología ágil Scrum, adaptada a un equipo reducido de dos integrantes, asegurando entregas incrementales y revisiones continuas del avance. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO | Diseñar e implementar una plataforma digital de gestión de tickets para colegios, que permita optimizar la atención de solicitudes técnicas, mejorando la eficiencia y la trazabilidad de los procesos de soporte. -Desarrollar una aplicación web y móvil para la creación, seguimiento y cierre de tickets. -Incorporar categorización y priorización automática de solicitudes. -Reducir los tiempos de resolución en al menos un 30 por ciento durante los primeros tres meses de uso. -Facilitar reportes simples para la gestión del área técnica -Capacitar a usuarios clave en el uso de la plataforma y fomentar su adopción. |  |  |
| ALCANCES DE PROYECTO | Plataforma web funcional para la gestión de tickets, disponible para el área técnica del colegio. Aplicación móvil básica que permita a docentes y administrativos crear y revisar tickets. Reducción de los tiempos de resolución de incidencias en un 30 por ciento durante los primeros meses de uso. Registro y trazabilidad de todas las solicitudes técnicas realizadas en la institución. Generación de reportes simples sobre cantidad de tickets, tiempos de atención y principales incidencias. Capacitación a los usuarios y entrega de manual de uso de la plataforma. ALCANCES DEL PRODUCTO Desarrollo de una aplicación web para registrar, asignar y dar seguimiento a tickets de soporte. Desarrollo de una aplicación móvil sencilla para crear y consultar solicitudes. Categorización y priorización básica de incidencias. Reportes simples de uso y tiempos de resolución. Sistema de notificaciones internas en la plataforma. |  |  |
| RESULTADOS CLAVE | Plataforma web funcional para la gestión de tickets. Aplicación móvil básica para registrar y revisar solicitudes. Reducción estimada de un 30 por ciento en tiempos de resolución. Registro y trazabilidad de todas las solicitudes técnicas. Reportes básicos de incidencias y tiempos de atención. Capacitación a usuarios clave y entrega de manual de uso. |  |  |
| LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO | (Semanas 1 a 4): Definición de requerimientos, diseño inicial de la plataforma y preparación del backlog. (Semanas 5 a 8): Desarrollo de la aplicación web (módulo de tickets, asignación y seguimiento). (Semanas 9 a 12): Desarrollo de la aplicación móvil (registro y consulta de tickets). (Semanas 13 a 14): Integración de ambas plataformas, pruebas funcionales y ajustes. (Semanas 15 a 16): Capacitación a usuarios, entrega final y presentación del proyecto. |  |  |
| EQUIPO DE PROYECTO | NOMBRE | ROL / CARGO | RESPONSABILIDAD |
|  | Cristian Silva | Administrador de Proyecto y Scrum Master | Coordinación general del proyecto, gestión del backlog, control de tiempos y calidad, apoyo en la documentación y en la definición de requerimientos. |
|  | Ignacio Hernández | Desarrollador Full Stack | Desarrollo de la aplicación web y móvil, implementación de la base de datos, pruebas técnicas, integración de módulos y soporte en la puesta en marcha. |

| INTERESADOS DEL PROYECTO | NOMBRE | CARGO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Escuela de Informática y Telecomunicaciones de Duoc UC |  | STAKEHOLDER PRINCIPAL CONTRAPARTE; QUIEN APRUEBA EL PROYECTO |
|  | Hernández | Asesor informal | Sugirió la problemática y la necesidad de una solución aplicable a los colegios. |

| RIESGOS PRINCIPALES | Errores en la plataforma que afecten la funcionalidad. Problemas de conectividad durante el uso de la aplicación. Fallos de rendimiento en situaciones de alta demanda. Brechas de seguridad que comprometan los datos. Resistencia al cambio o rechazo por parte de los usuarios. Incumplimiento de plazos establecidos en el cronograma. Problemas imprevistos durante el desarrollo de la solución. Falta de conocimiento en algunas áreas técnicas necesarias para el proyecto. |
| --- | --- |
| COMENTARIOS Y OBSERVACIONES | El proyecto se desarrolla como una propuesta académica, orientada a aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera y generar una solución tecnológica con potencial de implementación en colegios. Nosotros reconocemos que es nuestro primer desarrollo a gran escala, lo que implica desafíos en términos de tiempo, experiencia y alcance técnico. Sin embargo, se busca aprovechar la metodología ágil y un enfoque incremental para cumplir con los objetivos planteados, entregando un producto funcional y demostrable al cierre del proyecto. |