Plantilla de Alcance de Proyecto

| Proyecto | Cliente del Proyecto | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Ticketera para colegio | Jhonny Hernandez | 26/08/2025 |

Justificación de Proyecto

El proyecto surge como una propuesta académica que busca responder a la necesidad de los colegios de contar con una herramienta que facilite la gestión de requerimientos técnicos. Actualmente, en muchas instituciones, las solicitudes de soporte se manejan de manera informal, lo que genera retrasos, pérdida de información y dificultades en la trazabilidad. La plataforma propuesta permitirá centralizar y ordenar estos procesos, entregando una solución accesible y funcional, acorde a la realidad de instituciones educativas con recursos limitados.

| Objetivos Generales | Objetivos Específicos |
| --- | --- |
| Objetivo Estratégico | Contribuir a la modernización de los procesos de soporte en instituciones educativas mediante el uso de herramientas digitales simples, escalables y de bajo costo, que fortalezcan la eficiencia operativa y la satisfacción de los usuarios. |
| Objetivo general del Desarrollo | Diseñar e implementar una plataforma digital de gestión de tickets para instituciones educativas, que permita mejorar la atención de solicitudes técnicas, asegurando trazabilidad y eficiencia en los procesos de soporte. |
| Objetivos específicos | Desarrollar una aplicación web para la administración y seguimiento de tickets |
|  | Capacitar a los usuarios en el uso de la plataforma. |
|  | Reducir los tiempos de resolución en al menos un 30 por ciento durante los primeros meses de uso. |

ENTREGABLES DEL PROYECTO

| Línea Base del Alcance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables Principales | Tareas Dependientes | Entregables | Criterio de aceptación |
| Ej: S1-S4. Documentación Propuesta, Diseño y Plan | Análisis y definición del Caso de Proyecto | Acta resumen Diseños UML, Front-end y Backend Planificación: Definición épicas e HU Product backlog Roadmap Github Onedrive Tablero ágil Presentación propuesta de proyecto | Toda la documentación entregada completa más que esté validada por el equipo de trabas Diseños UML revisados y consistentes con los objetivos. Backlog definido y cargado en tablero ágil. Propuesta aprobada por el docente guía. |
|  | Armado definición elementos del sistema y sus entregables de la propuesta |  |  |
|  | Diseños detallados |  |  |
|  | Preparación de la propuesta a implementar |  |  |
| S5-S6 COMPONENTES PRINCIPALES | T1 implementación del módulo de tickets (creación, asignación, seguimiento). | A- Módulo de gestión de tickets en web. B- Base de datos funcional y conectada C- Prototipo inicial de interfaz web. | La aplicación permite registrar tickets en la base de datos. Los tickets se pueden asignar y actualizar en estado. Interfaz web accesible desde el navegador. Pruebas unitarias superadas en los módulos básicos. |
|  | T2 Configuración de la base de datos para el almacenamiento de incidencias |  |  |
|  | T3 Desarrollo de interfaz web inicial. |  |  |
|  | T4 Pruebas unitarias básicas de los módulos desarrollados |  |  |
| S7-S10 | T5 Desarrollo de aplicación móvil (crear y consultar tickets). | D-Aplicación móvil básica. E-Módulo de notificaciones(cambios en su ticket). F- Reportes funcionales. G- Sistema integrado y probado. | La app móvil permite crear y consultar tickets. Los usuarios reciben notificaciones de cambios de estado. Se generan reportes básicos (cantidad de tickets y tiempos). Todos los componentes funcionan de forma integrada. |
|  | T6 Implementación de notificaciones internas. |  |  |
|  | T7 Generación de reportes simples de uso y tiempos de atención. |  |  |
|  | T8 Integración de web, móvil y base de datos |  |  |
| S16 S17-18 |  | Presentación final del producto funcional | Producto presentado en funcionamiento ante la comisión. Documentación técnica y manual de usuario entregados. La demostración cubre los objetivos definidos del proyecto. |

ALCANCES Y LIMITACIONES

| Alcances de proyecto - Exclusiones, Supuestos y Limitaciones de Proyecto |  |
| --- | --- |
| Exclusiones | A-No se considera integración con otros sistemas de gestión escolar. B-No se incluye soporte posterior a la entrega final del proyecto. C-No se contempla infraestructura propia del colegio (servidores dedicados). D-No se desarrollarán funcionalidades avanzadas como inteligencia artificial o analítica predictiva. |
| Supuestos | A-Los usuarios contarán con conexión estable a internet. B-El colegio dispondrá de dispositivos básicos (computadores y teléfonos móviles). C-Los usuarios participarán de la capacitación inicial. D-El hosting de prueba será suficiente para la demostración de la plataforma. |
| Limitaciones | A-Proyecto desarrollado por un equipo reducido de dos integrantes. B-Tiempo de ejecución limitado a un semestre académico. C-La plataforma se entrega en un entorno de prueba, no en producción definitiva. D-El soporte técnico se restringe al periodo de desarrollo y entrega final. |

| Alcances de Producto o implementación técnica |  |
| --- | --- |
| Lo que hace o cubre la implementación a nivel Técnico | A-Desarrollo de aplicación web para registro y gestión de tickets. B. Desarrollo de aplicación móvil para crear y consultar solicitudes. C. Reportes simples de tickets y tiempos de atención. D. Sistema de notificaciones internas en la plataforma. |
| Lo que no hace o no cubre la implementación | A. Integración con sistemas externos de gestión escolar. B. Notificaciones por correo electrónico o push avanzado. C. Reportes complejos o analítica avanzada. D. Escalabilidad multi-institución en la primera versión. |
| Otras limitaciones | A. Dependencia de la conectividad de internet del colegio. B. Uso de un hosting de prueba con recursos limitados. C. Posible resistencia inicial al cambio por parte de los usuarios. D. Falta de experiencia previa del equipo en proyectos de gran escala. |

| Hitos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Hito | Descripción del Hito | Fecha de Entrega del Hito |
| 1-Definición del Proyecto | Entrega de documentación inicial, análisis de requerimientos y planificación. | xx/yy/zz |
| 2-Desarrollo de Componentes Principales | Implementación de módulo de tickets, base de datos y primera interfaz web. |  |
| 3-Desarrollo de Funcionalidades Complementarias | Creación de aplicación móvil, módulo de notificaciones y reportes básicos. |  |
| 4-Integración y Pruebas | Integración de web, móvil y base de datos, con pruebas de funcionamiento. |  |
| 5-Presentación Final | Demostración del producto funcional, entrega de documentación y manual de usuario. |  |

| Principales Riesgos identificados |  |
| --- | --- |
| Riesgos de Gestión | A-Incumplimiento de plazos por mala estimación de tiempos. B-Problemas de organización al ser un equipo reducido. C- D- |
| Riesgos organizacionales | A-Resistencia al cambio por parte de los usuarios. B-Dificultad en la adopción de la plataforma por falta de capacitación. C- D- |
| Riesgos Técnicos | A-Errores en la plataforma que afecten la funcionalidad. B-Fallos de rendimiento en momentos de alta demanda. C-Brechas de seguridad que comprometan datos de usuarios. D-Falta de conocimientos específicos en algunas áreas técnicas. |
| Riesgos Externos | A-Problemas de conectividad en el entorno de uso. B-Escasa disponibilidad de recursos tecnológicos en la institución que adopte la propuesta. C- D- |

Obs :  Los principales tipos de estudio de factibilidad incluyen la operativa, técnica, económica, comercial, política y legal, así como la de tiempo. Cada tipo de estudio evalúa aspectos específicos del proyecto para determinar su viabilidad en áreas clave como recursos, tecnología, finanzas, mercado y cumplimiento legal.

| Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Factibilidad Operacional | Análisis: El proyecto es operativamente viable, ya que los colegios cuentan con dispositivos básicos (computadores y teléfonos móviles) y conexión a internet. La capacitación inicial permitirá que los usuarios puedan adoptar la herramienta sin grandes dificultades. | PTS 4 |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
| Factibilidad Técnica | Análisis: El proyecto se desarrolla con tecnologías web y móviles de uso común, que son conocidas por el equipo. No requiere infraestructura avanzada ni integración con sistemas externos. | PTS 4 |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
| Factibilidad del Tiempo | Análisis: El desarrollo se planifica para un semestre académico (aprox. 4 meses), con entregas parciales en sprints quincenales. Existe riesgo de incumplimiento de plazos por imprevistos, pero con un alcance limitado se puede cumplir. | PTS 3 |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
| Factibilidad Costos o económica | Análisis: Se utilizarán herramientas de desarrollo gratuitas o de bajo costo (frameworks open source, hosting de prueba, repositorio GitHub). El costo se acota principalmente a horas de trabajo y recursos básicos, lo que lo hace viable en un contexto académico. | PTS 4 |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
| Factibilidad Legal | Análisis: No existen impedimentos legales para el desarrollo del proyecto. Se tendrá especial cuidado en cumplir con la Ley N° 19.628 de Protección de Datos Personales en Chile, asegurando privacidad y resguardo de la información de usuarios. | PTS 4 |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
|  | TOTAL | 19 |

Ejemplo simple de cálculo

Caso: Lanzamiento de una nueva aplicación móvil de educación.

| Factor | Puntuación (1-5) | Justificación breve |
| --- | --- | --- |
| Demanda del mercado | 4 | Hay alto interés en apps educativas |
| Competencia | 3 | Existen competidores, pero con espacio |
| Entorno regulatorio | 5 | Regulación favorable y sin barreras |
| Proyecciones financieras | 4 | Rentabilidad prevista en 12 meses |
| Capacidad técnica | 5 | Equipo tiene experiencia comprobada |

Suma total: 4 + 3 + 5 + 4 + 5 = 21
Índice de viabilidad promedio: 21 / 5 = 4,2 (sobre 5)